## Slide 1
PRODUCT MANAGEMENT
PM Biz
vs PM Tech
สรุปโครงสร้างและ Workflow ฉบับสมบูรณ์
Workflow · Team Structure · Sync Points · Key Skills

## Slide 2
ความแตกต่าง: PM Biz vs PM Tech
Two roles, one goal — delivered differently
PM BIZ
PM TECH
บทบาทหลัก
สะพานบริษัท ↔ ลูกค้า
กาวยึดทีม Internal
คู่สนทนา
ลูกค้า, Stakeholder ภายนอก
Dev, Designer, QA, Analyst
โฟกัส
ความต้องการ & ความพึงพอใจลูกค้า
Timeline, Resource, Feasibility
ภาษา
Business Language
Technical, Agile / Scrum
Output
BRD, Proposal, Meeting Notes
Sprint Plan, Backlog, Status
วัดสำเร็จ
ลูกค้า Happy, ได้งานใหม่
ส่งตรง Deadline, Bug น้อย
ความเสี่ยง
Scope Creep จากลูกค้า
Scope Creep จาก Estimate ผิด

## Slide 3
โครงสร้างทีม
Biz Department & Tech Department
BIZ DEPARTMENT
Sales
Prospecting ลูกค้า — cold call, referral, event
Pre-sales
Qualify lead, วิเคราะห์ scope, ทำ costsheet & effort estimate
BD
ออกแบบ business solution, present & negotiate กับลูกค้า
PM Biz
ประสานงานลูกค้า, manage expectation, รับ/ส่งงานระหว่าง 2 ฝั่ง
TECH DEPARTMENT
Analyst (BA/SA)
เก็บ requirement จากลูกค้า, เขียน spec & feasibility
UX
Wireframe, prototype, UI kit
Dev
Coding, feature development, infra setup, API
QA
Functional, regression, performance testing
PM Tech
Track งานทีม internal, sprint planning, unblock blocker

## Slide 4
Full Workflow — 10 เฟส
จากการเปิดลีดจนถึงหลังส่งมอบงาน
1
เปิดลีด
Sales + Pre-sales
2
วิเคราะห์
Pre-sales + BD + Analyst
3
Proposal
PM Biz + BD
4
Kickoff
PM Biz + Analyst + PM Tech
5
Design
UX + PM Biz + PM Tech
6
Development
Dev + PM Tech + Analyst
7
Change
Request
PM Biz + Analyst + PM Tech
8
QA & UAT
QA + Dev + PM Biz + PM Tech
9
ส่งมอบ
PM Biz + Dev + PM Tech
10
Post-
Delivery
Sales + PM Biz + PM Tech + Dev

## Slide 5
เฟส 1–3: เปิดลีด · วิเคราะห์ · Proposal
จากการหาลูกค้าถึงการนำเสนองาน
1 เปิดลีด / รับงาน
Sales
Prospecting ลูกค้า: cold call, referral, event
Pre-sales
Qualify lead: budget, need, timeline
2 วิเคราะห์ Solution
Pre-sales
วิเคราะห์ scope, ทำ costsheet & effort estimate
BD
ออกแบบ business solution, value proposition
Analyst
Feasibility check เบื้องต้น
Handoff
BD ส่ง requirement draft → Analyst ตรวจ feasibility
3 Proposal & Pitching
PM Biz
รวบรวม Pre-sales + BD เพื่อเขียน proposal
BD
Present & negotiate กับลูกค้า, ตอบ Q&A
Tech
Standby ตอบ technical questions

## Slide 6
เฟส 4–6: Kickoff · Design · Development
จาก kickoff ถึงการพัฒนาระบบ
4 รับงาน & Kickoff
PM Biz
Kickoff กับลูกค้า, align goal, confirm scope
Analyst
เก็บ requirement อย่างละเอียด, เขียน spec
PM Tech
Internal kickoff, sprint plan, assign roles
Handoff
PM Biz ส่ง BRD → Analyst + PM Tech
5 Design
UX
ออกแบบ wireframe, prototype, UI kit
PM Biz
Review wireframe กับลูกค้า, รวบรวม feedback
PM Tech
Track UX sprint, review & approve design
Sync
Feedback ไหลสองทาง PM Biz ↔ UX
6 Development
Dev
Coding feature, infra setup, API
Analyst
Support Dev, ตอบคำถามเกี่ยวกับ spec
PM Biz
Manage expectation, อัปเดต progress ลูกค้า
PM Tech
Track sprint, daily standup, จัดการ blocker

## Slide 7
เฟส 7–9: Change Request · QA & UAT · ส่งมอบ
จาก CR ถึงการส่งมอบงาน
7 Change Request
PM Biz
รับ CR จากลูกค้า — ยังไม่รับปาก ส่งประเมินก่อน
Analyst
Impact analysis: scope, effort, risk
PM Tech
ประเมิน timeline, approve / defer / reject
Sync
ผลประเมิน → PM Biz → แจ้งลูกค้า
8 QA & UAT
QA
Functional, regression, performance testing
Dev
Bug fix ตาม priority
PM Biz
นัด UAT กับลูกค้า, รวบรวม bug report
PM Tech
Track UAT, จัดการ bug list & ETA
9 ส่งมอบ
PM Biz
Sign-off เอกสาร, เก็บเงิน, ขอบคุณลูกค้า
Dev
Deploy production, infra setup
PM Tech
Handover document: manual, release note
Sync
Sign-off ยืนยันทั้งสองฝั่ง

## Slide 8
เฟส 10 & จุด Sync สำคัญ
Post-delivery และจุดเชื่อมต่อ PM Biz ↔ PM Tech
10 หลังส่งมอบ
Sales
Follow-up & upsell งานใหม่ / renewal
PM Biz
Satisfaction check: NPS, testimonial
PM Tech
Retrospective: lesson learned
Dev + QA
Warranty support: bug fix, monitoring
จุด Sync สำคัญ
เฟส 4
Requirement
Handoff
ความเสี่ยง:
Analyst เก็บ requirement ผิดทิศ
เฟส 3–4
Timeline
Negotiation
ความเสี่ยง:
PM Biz รับปากเอง ทีมทำไม่ทัน
เฟส 6
Weekly
Status Update
ความเสี่ยง:
ลูกค้าได้ข้อมูลผิดหรือล่าช้า
เฟส 7
Change Request
Review
ความเสี่ยง:
Scope creep + timeline พัง
เฟส 8–9
UAT
Sign-off
ความเสี่ยง:
ลูกค้าไม่ยอม sign-off

## Slide 9
บทบาทพิเศษ & ทักษะสำคัญ
จุดที่ต้องระวัง + สิ่งที่แต่ละ PM ต้องเก่ง
Analyst — Cross-Department Role
• PM Biz ต้องแจ้ง Analyst ล่วงหน้าก่อนนัดลูกค้าทุกครั้ง
• Analyst ต้อง sync สิ่งที่ได้จากลูกค้ากลับให้ทั้ง PM Biz และ PM Tech เสมอ ไม่ใช่แค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่ง
BD — อย่า Over-Promise
• ยึด value ที่ลูกค้าได้รับเป็นตัวตั้งในการ negotiate
• ทุกการเปลี่ยน scope / ราคา ต้องปรึกษา Pre-sales + PM Biz ก่อนรับปาก
• BD รับปากโดยไม่ประสาน = Scope creep ที่ PM Tech ต้องแบกรับ
PM BIZ — ทักษะสำคัญ
ฟังและตีความความต้องการที่ลูกค้าพูดไม่ครบ
Manage expectation โดยไม่ทำให้ลูกค้าไม่พอใจ
เขียน proposal และ presentation ที่ compelling
แปล business language → requirement ที่ทีม Tech ใช้งานได้จริง
PM TECH — ทักษะสำคัญ
Breakdown งานและ estimate เวลาได้แม่น
Prioritize backlog เมื่อ resource จำกัด
อ่าน technical risk ก่อนงานจะพัง
แปล sprint status → ภาษาที่ลูกค้าเข้าใจและไม่ตื่นตระหนก